Załącznik nr 1

do uchwały Nr VII/43/07

Rady Gminy i Miasta Bogatynia

z dnia 21 lutego 2007 roku

Plan

zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na rok 2007.

Plan opracowano w oparciu o wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. na lata 2006-2010 zatwierdzony przez radę Gminy i Miasta Bogatynia Uchwałą Nr XXXIII/286/06 z dnia 17 lutego 2006r.

Plan powyższy w tabeli nr 1 określa zakres rzeczowo - finansowy zadań przewidzianych do realizacji w poszczególnych latach z jednoczesnym podziałem na zadania które będą realizowane przez Gminę i Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.

W takim też układzie opracowano plan na rok 2007 wprowadzając korekty w stosunku do planu wieloletniego z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz wynikłe w ostatnim okresie pilne potrzeby realizacji zadań uprzednio nieprzewidzianych.

W tabeli nr 1  ujęto zadania inwestycyjne na rok 2007 do realizacji przez B.W.i O.  S.A. W stosunku do zadań przewidzianych na ten rok w planie wieloletnim dokonano następujących zmian:

- wprowadzono zadanie dodatkowe na realizacje których Spółka otrzyma aport finansowy od Gminy tj.:

  - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej (odcinek od ul. Dworskiej do posesji Oczyszczalni Ścieków),

  - rozbudowa i przebudowa sieci wod. – kan. w rejonie przyległym do ulic Skłodowskiej – Wyspiańskiego – Krzywej – Kościuszki w Bogatyni,

  - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Opolowskiej (odcinek od ul. Kościuszki do przepompowni wody w ul. Opolowskiej) w Bogatyni,

  - poszerzono zakres robót związany z przebudową i rozbudową kanalizacji sanitarnej w ul. Puszkina (rejon nowego osiedla) w Bogatyni,

Planowane nakłady na inwestycje realizowane przez B.W.i O. S.A. wynoszą łącznie 2.085 tys. zł.

Na kwotę tę składa się:

1. amortyzacja w roku 2007 – 999 tys. zł

2. aport finansowy nie wykorzystany częściowo w roku 2006 (przekazany przez

Gminę na przebudowę sieci wod. – kan w ul. Pocztowej) około 196 tys. zł

3. aport finansowy do przekazania przez Gminę w roku 2007 – 890 tys. zł

Ponieważ środki finansowe własne (z amortyzacji) zakładane w planie wieloletnim na rok 2007 będą wg aktualnych wyliczeń niższe o około 250 tys. zł, wyłączono z planu na ten rok realizację niektórych zadań planowanych do wykonania na Oczyszczalni Ścieków. Mniejsza kwota planowanej amortyzacji wynika z nieoddania planowanych obiektów do użytkowania w roku 2006 z uwagi na poszerzenie zakresu ich realizacji, oraz rozpoczęcia realizacji dodatkowych pilnych zadań

W tabeli nr 2 ujęto zadania przewidziane do realizacji w roku 2007 przez Gminę.

W stosunku do zadań określonych w planie wieloletnim wykreślono z realizacji na rok 2007 następujące zadania:

1. przebudowę sieci wodociągowej w ul. Głównej i Kościuszki w Bogatyni,

2. przebudowę magistrali przesyłowej wody pitnej SUW Zatonie – Sieniawka (I etap),

3. przebudowę i rozbudowę sieci wod. – kan. w Zatoniu-Trzcińcu (I etap)

Łączna kwota zaplanowanych na rok 2007 nakładów przez Gminę wyniesie : 12.640 tys. zł

Tabela nr 3 zawiera skorygowany w stosunku do planu wieloletniego plan na rok 2007 przekazywania przez Gminę aportami rzeczowymi na majątek Spółki obiektów aktualnie eksploatowanych przez B.W.i O.  S.A. na podstawie umów dzierżawy lub poddzierżawy.

Przekazanie tych obiektów nastąpi jednak nie wcześniej niż w II półroczu 2007 z uwagi na nieuregulowany w szeregu przypadków stan prawny gruntów na których położone są obiekty przewidziane do przekazania.

Opracowany plan do realizacji w roku 2007 w większości zawiera kontynuację zadań rozpoczętych w roku ubiegłym i będzie realizowany w zaplanowanym zakresie.