## Tabela nr 1

PLAN

zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji

przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w roku 2007

nakłady w tys. PLN

| L.p. | Nazwa zadania | Planowane nakłady na całość zadania | Nakłady do realizacji w roku 2007 | Planowany termin oddania do eksploatacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja sieci wodociągowej, wraz z przyłączami na osiedlu Matejki w Bogatyni. (K) | 1.176 | 250 | Grudzień 2007 | b) |
| 2 | Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Puszkina w Bogatyni (rejon nowego osiedla). (N) | 230 | 230 | Grudzień 2007 | a) |
| 3 | Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej dla przepompowni wody dla Lutogniewic wraz z monitoringiem. (N) | 95 | 95 | Grudzień 2007 | b) |
| 4 | Modernizacja – przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic Chopina – XXV Lecia w Bogatyni. (K) | 560 | 300 | Grudzień 2007 | b) |
| 5 | Modernizacja przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zygmuntowskiej (od ul. II AWP do ul. Kościuszki w Bogatyni). (N) | 170 | 20 | 2008 | b) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej |
| 6 | Utwardzenie nawierzchni placów wraz z modernizacja uzbrojenia na posesji przy ul. II AWP 20 w Bogatyni. (K) | 360 | 130 | Styczeń 2008 | b) |
| 7 | Modernizacja pomieszczenia w budynku warsztatowo – socjalnym przy ul. II AWP 20 w Bogatyni. (K) | 155 | 65 | Marzec 2007 | b) |
| 8 | Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej od posesji Daszyńskiego 39a do rurociągu rozdzielczego w ul. Bojowników w Bogatyni. (N) | 20 | 15 | Wrzesień 2007 | b) |
| 9 | Przebudowa sieci wod. – kan w rejonie budowy ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Pocztowej w Bogatyni. (K) | 850 | 100 | Czerwiec 2007 | a1) |
| 10 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Opolowskiej (odcinek od ul. Kościuszki do przepompowni przy ul. Opolowskiej). (N) | 160 | 160 | Maj 2007 | a) |
| 11 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej (odcinek od ul. Dworskiej do granicy posesji Oczyszczalni Ścieków) w Bogatyni. (N) | 100 | 100 | Październik 2007 | a) |
| 12 | Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie przyległym do ulic: Skłodowskiej, Krzywej, Wyspiańskiego i Kościuszki w Bogatyni. (N) | 400 | 400 | Grudzień 2007 | a) |
| 13 | Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w ul. Chełmońskiego (od ul. Wyczółkowskiego do Zamoyskiego) od Zamoyskiego do Dąbrowskiego oraz ulicy Zamoyskiego (od Chełmońskiego do Fałata). (N) | 40 | 40 | - | b) |
| 14 | Modernizacja stacji dezynfekcji wody w SUW Zatonie. (K) | 185 | 180 | Luty 2007 | b) |
| 15 | Zakupy gotowych środków trwałych (maszyn, urządzeń, środków transportu). | - | - | - |  |
|  | RAZEM |  | 2.085 |  |  |

Źródła finansowania:

- aport finansowy 2007				890

a1  aport finansowy pozostały z roku 2006		196

- amortyzacja z roku 2007				999

# RAZEM						        2.085