# Tabela nr 2

PLAN

zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

w roku 2007

Nakłady w tys. PLN

| L.p | Nazwa zadania | Planowane nakłady na całość zadań | Nakłady do realizacji w roku 2007 | Planowany termin oddania do eksploatacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni - Zatonie | 15 100 | 11 600 | 2007/2008 |  |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie | 1 127 | 400 | 2007 |  |
| 3 | Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie | 85 | 85 | - |  |
| 4 | Przebudowa sieci wodociągowej w części ul. Kościuszki i Głównej w Bogatyni | 1 300 | - |  | W roku 2006 poniesiono nakłady w kwocie 100 na dokument. Realizacja w 2008 roku |
| 5 | Przebudowa uzbrojenia w sieć wod-kan dalszej części ul. Matejki w Bogatyni | 850 | - | 2008 | Realizacja w roku 2008 |
| 6 | Budowa magistrali przesyłowej wodociągowej SUW Zatonie - Bogatynia | 5 130 | 200 | 2009 | Opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja w latach 2008/2009 |
| 7 | Budowa magistrali przesyłowej wodociągowej SUW Zatonie - Sieniawka | 4 100 | 100 | 2008 | Realizacja w roku 2008 |
| 8 | Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla MiG Bogatynia | 225 | 225 | - |  |
| 9 | Opracowanie koncepcji ujęcia wody głębinowej w Zawidowie wraz z magistralą przesyłową - ekspertyzy | - | 30 | - |  |
|  | RAZEM | X | 12 640 | X |  |